PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Lương Trọng Đạt | Mã sinh viên | PTIT-HN-152 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý vận hành và Lịch hẹn | Quản lý lịch làm việc | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem và cập nhật khung giờ làm việc trống của các bác sĩ trên hệ thống web, để hỗ trợ xếp lịch khám cho bệnh nhân chính xác |
| Dịch vụ Bệnh nhân | Thanh toán viện phí | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán chi phí khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng di động, để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân |
| Dịch vụ Bệnh nhân | Nhắc lịch khám | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn tự động nhắc lịch khám trước thời gian hẹn 1 ngày, để chủ động sắp xếp thời gian đi khám đúng giờ |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| S – Small | US-X ôm đồm quá nhiều chức năng lớn khác nhau (quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám, thanh toán viện phí). Đây là quy mô của một Epic/Feature tổng hợp, không thể hoàn thành gọn trong một Sprint |
| E – Estimable | Do yêu cầu quá rộng, đa dạng mảng nghiệp vụ và mơ hồ, Scrum Team không đủ cơ sở kỹ thuật và phạm vi rõ ràng để ước lượng Story Point chính xác |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn SMS nhắc lịch khám trước thời gian hẹn 1 ngày, để không bị quên lịch khám |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán chi phí khám bệnh trực tuyến trên ứng dụng di động, để hoàn tất thủ tục nhanh chóng không phải xếp hàng |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Quản lý lịch bác sĩ thuộc Release 1 (Sprint 1–3) phục vụ lễ tân/bác sĩ, là nền tảng cốt lõi bắt buộc phải có để hệ thống có dữ liệu vận hành đặt lịch |
| US-02 | Could Have | Tính năng thanh toán trực tuyến thuộc Release 2 (từ Sprint 4) trên ứng dụng di động cho bệnh nhân; giúp tăng tiện ích nhưng không bắt buộc ở giai đoạn đầu |
| US-03 | Should Have | Nhắc lịch khám giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân bỏ hẹn (No-show) và tăng hiệu quả vận hành, mang lại giá trị cao nhưng hệ thống vẫn hoạt động cơ bản được nếu thiếu trong Sprint đầu |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng SmartClinic với tài khoản "BN123" And Bệnh nhân có phiếu xét nghiệm "TN456" đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân truy cập mục "Kết quả xét nghiệm" và chọn phiếu "TN456" | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết các chỉ số xét nghiệm của phiếu "TN456" And Trạng thái hiển thị là "Đã duyệt" |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ✔ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng SmartClinic với tài khoản "BN123" And Bệnh nhân có phiếu xét nghiệm "TN789" chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân truy cập mục "Kết quả xét nghiệm" và chọn phiếu "TN789" | Hệ thống hiển thị trạng thái phiếu là "Đang chờ duyệt" And Hệ thống ẩn toàn bộ thông số/chỉ số xét nghiệm chi tiết của phiếu "TN789" |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | • Mục đích: AC định nghĩa điều kiện nghiệp vụ cụ thể để một User Story riêng biệt được chấp nhận bởi PO; DoD định nghĩa tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung áp dụng cho MỌI User Story/Increment • Phạm vi: AC thay đổi theo từng Story; DoD cố định và áp dụng thống nhất cho toàn bộ dự án/Sprint |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Hệ thống gửi tin nhắn SMS nhắc lịch tới số điện thoại bệnh nhân trước thời gian khám 24 giờ. Nội dung tin nhắn chứa: Tên bệnh nhân, Tên bác sĩ, Khung giờ khám và Tên phòng khám |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn đã được Code Review bởi Tech Lead, unit test đạt coverage > 80%, đã kiểm thử tự động gửi SMS thành công trên môi trường Staging, không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) và đã cập nhật tài liệu API |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Mã nguồn đã được Code Review bởi Tech Lead, unit test đạt coverage > 80%, đã kiểm thử tự động gửi SMS thành công trên môi trường Staging, không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) và đã cập nhật tài liệu API |
| US-02 | 5 | Cần tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay/Momo), xử lý giao dịch tài chính an toàn, bảo mật cao và xử lý phản hồi callback phức tạp |
| US-03 | 2 | Tích hợp dịch vụ SMS Brandname/Third-party API với cron job chạy định kỳ tự động, độ phức tạp kỹ thuật thấp và logic đơn giản |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Ước lượng nhanh và chính xác hơn

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 24SP x (1 - 0,1) = 21,6SP Số SP cam kết an toàn cho Sprint 4: 21 SP |
| Các story chọn và tổng SP | US-01 (3 SP), US-04 (5 SP), US-05 (8 SP), US-03 (2 SP), US-06 (3 SP) Tổng cộng:3 + 5 + 8 + 2 + 3 = 21SP |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng đặt lịch khám trực tuyến và hệ thống nhắc lịch tự động cho bệnh nhân trên ứng dụng di động |
| Lý do lựa chọn | Đảm bảo tập trung hoàn thành trọn vẹn các tính năng cốt lõi của Release 2 phù hợp với Capacity khả dụng (21 SP), giúp tạo ra Increment có giá trị sử dụng ngay |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Tại Ngày 6: Đường thực tế (Actual) nằm trên Đường lý tưởng (Ideal) Chênh lệch: Công việc còn lại thực tế cao hơn lý tưởng Kết luận: Tiến độ Sprint đang bị chậm so với kế hoạch ban đầu |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Đồ thị đi ngang từ Ngày 3 đến Ngày 5 Rủi ro: Task bị nghẽn (Blocker), phát sinh lỗi kỹ thuật phức tạp hoặc Developers không cập nhật bảng công việc hàng ngày, dẫn đến nguy cơ vỡ Sprint Goal |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Điều chỉnh: Nếu không kịp, PO chủ động trao đổi loại bỏ/chuyển story có độ ưu tiên thấp hơn ra khỏi Sprint để bảo vệ Sprint Goal |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các User Story đã hoàn thành (Done) và chưa hoàn thành; giải thích tình trạng Product Backlog hiện tại và cập nhật tiến độ dự án |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng thời lượng |
| Developers | Demo sản phẩm tăng trưởng (Increment) chạy thực tế |
| Stakeholders | Trực tiếp trải nghiệm bản Demo, đưa ra nhận xét, phản hồi và góp ý về tính năng để định hình hướng phát triển tiếp theo |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách xử lý của PO: Lắng nghe, ghi nhận đề xuất vào Product Backlog dưới dạng User Story mới, đánh giá giá trị nghiệp vụ và sắp xếp lại độ ưu tiên cho các Sprint sau chứ không thêm ngay vào Sprint đang chạy

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ✔Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Thực hiện Code Review bắt buộc 100% trước khi Merge code và thiết kế kịch bản Unit Test chi tiết hơn để giảm thiểu lỗi nghẽn ở giữa Sprint |
| Stop | Dừng việc dồn đến cuối Sprint mới tiến hành kiểm thử (Testing) và dừng thói quen không cập nhật trạng thái Task hàng ngày lên Bảng Jira/Kanban |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần phối hợp tốt giữa Developers và Lễ tân/Bác sĩ trong việc làm rõ yêu cầu nghiệp vụ đặt lịch khám |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập Checklist Code Review chuẩn và tổ chức Daily Scrum đúng 15 phút tập trung vào tháo gỡ Blocker | Scrum Master và Tech Lead | 100% Pull Request được review đúng quy trình; chỉ số nghẽn task ở giữa Sprint giảm > 50% trong Sprint 5 |